PLANO DE METAS 2017

ATI – GOTIC/QSTI – Exercício 2017 (Período Avaliativo: Janeiro a Dezembro)

Metas Institucionais

FORMULÁRIO DE COLETA DA AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS INSTITUCIONAL

| Instituição: ATI | Indicador | Fonte de Verificação | Período de Aferição | Cálculo do Indicador | Meta | Critério de Pontuação | Pontua-ção | Peso | Pontua-ção bruta | Pontua-ção ponderada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1 | Obter melhoria da prestação dos serviços públicos, através do uso intensivo e adequado de Aplicações de TIC | Demandas de Serviços de TIC dos Núcleos Setoriais de Informática à ATI | Sistema da Central de Serviços da ATI - CSATI | Janeiro a Setembro | Nº de demandas de serviços atendidas em relação ao Nº total de demandas |  | ≥85% | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥80% <85% | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 85% | ≥75% <80% | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥65% <75% | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥50% <65% | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| Objetivo 2 (*) | Obter melhoria da gestão, do controle e da integridade das informações estratégicas de Estado, no âmbito da APE | Percentual de Execução dos Projetos Estratégicos Selecionados (*) | (DGG/DTI/ SGI) Ferramenta: Redmine; outras | Janeiro a Setembro | Média obtida do % realizado em cada projeto |  | ≥80% | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥75% <80% | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 80% | ≥70% <75% | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥40% <60% | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |

ATI – GOTIC/QSTI – Exercício 2017 (Período Avaliativo: Janeiro a Dezembro)

Metas Institucionais

FORMULÁRIO DE COLETA DA AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS INSTITUCIONAL

| Instituição: ATI | Indicador | Fonte de Verificação | Período de Aferição | Cálculo do Indicador | Meta | Critério de Pontuação | Pontuação | Peso | Pontuação bruta | Pontuação ponderada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 3 | Obter melhoria da eficiência na prestação dos serviços públicos, através da disponibilidade do Ambiente Corporativo DATACENTER | Disponibilidade do Ambiente Corporativo do DATACENTER | Ferramenta monitoramento (ZABBIX) | Janeiro a Setembro | % disponibilidade do ambiente DATACENTER em função 24x7x365 |  | ≥90% | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥85% <90% | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 90% | ≥80% <85% | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <80% | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥50% <70% | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| Objetivo 4 | Obter melhoria da comunicação e facilidade de acesso, na prestação dos serviços públicos, através da disponibilidade da Rede Corporativa Pe-Conectado | Disponibilidade da Rede Corporativa Pe-Conectado | Ferramenta monitoramento (Pe-Conectado) | Janeiro a Setembro | % disponibilidade Pe-Conectado em função 24x7x365 |  | ≥90% | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥85% <90% | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 90% | ≥80% <85% | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <80% | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥50% <70% | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pontuação Máxima | 10,00 | 10,00 |

| Área | (*) Projetos Estratégicos Selecionados | Objetivo / Finalidade do Projeto | Atividades Previstas | % Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI | Disponibilização do sistema de gestão da carta de serviços | Permitir ao cidadão consulta e fácil acesso aos serviços do Governo de Pernambuco. | 1. Elicitar Requisitos; | 20 |
|  |  |  | 2. Disponibilizar o Módulo Administrativo; | 25 |
|  |  |  | 3. Disponibilizar o Módulo de Integração da Carta de Serviços; e | 45 |
|  |  |  | 4. Disponibilizar o Módulo de Relatórios | 10 |
| Diretoria de Gestão e Governança de TI - DGG | Desenvolvimento e Disseminação de um Modelo de Gestão Setorial de TI, baseado nas melhores práticas preconizadas pelo ITIL e COBIT | Traçar estratégia de evolução da gestão e governança de TI dos órgãos e entidades da APE tendo como referência o modelo de questionário do TCU Perfil de Governança de TI – ciclo 2016 | Definição da metodologia de levantamento do Igov TIC dos órgãos da APE – Jun/17 | 20 |
|  |  |  | Envio de questionário para levantamento do Igov TIC dos órgãos da APE – Jul/17 | 20 |
|  |  |  | Análise das respostas recebidas – Ago/17 | 30 |
|  |  |  | Elaboração de Relatório do Índice de Governança dos órgãos da APE – Set/17 | 30 |
| Núcleos Setoriais de Informática – NSI dos órgãos e Entidades da APE | Desenvolvimento da Gestão Setorial de TI, baseado nas melhores práticas preconizadas pelo ITIL e COBIT | Traçar estratégia de evolução da gestão e governança de TI dos órgãos e entidades da APE tendo como referência o modelo de questionário do TCU Perfil de Governança de TI – ciclo 2016 | Levantamento de informações para preenchimento do questionário do Igov TIC do órgão ou entidade da APE – Jul/17 | 60 |
|  |  |  | Preenchimento e envio das respostas ao questionário. Ago/17 | 20 |
|  |  |  | Atualização e envio para a ATI da visão do NSI e definição do plano de contratações de TI 2018. Set/17 | 20 |
| Superintendência de Gestão Institucional – SGI | Implantação do PE-INTEGRADO na ATI – módulos Patrimônio e Licitações | Atender ao Decreto nº 40.222/13 que institui o– Sistema PE-INTEGRADO, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual e as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | Módulo Patrimônio |  |
|  |  |  | 1. Migração de dados | 25 |
|  |  |  | 2. Treinamento | 35 |
|  |  |  | 3. Operação | 40 |
|  |  |  | Módulo Licitação |  |
|  |  |  | 1. Definição de fluxo | 60 |
|  |  |  | 2. Treinamento | 20 |
|  |  |  | 3. Operação | 20 |